Отчет по планированию и проектированию тестирования: Monetto App v1.0

Дата: 27 января 2026 г.
Роль: Тестировщик
Объект: Мобильное финансовое приложение «Monetto» (Android)

1. ТЕСТ-ПЛАН (TEST PLAN)

1.1. Цель тестирования

Обеспечение качества выпускаемого продукта путем проверки соответствия функциональным и нефункциональным требованиям. Основной фокус направлен на корректность финансовых расчетов, стабильность работы механизмов конвертации валют, точность отображения лимитов и сохранность данных в локальном хранилище.

1.2. Объект тестирования

Monetto — персональный финансовый менеджер для Android.
Ключевые модули:

- Учет транзакций (доходы/расходы).

- Мультивалютность (динамическая конвертация).

- Система отчетов и лимитов по категориям.

- Управление сберегательными целями (Savings Goals).

- Локальная персистентность (Jetpack DataStore).

1.3. Область тестирования (Scope)

- Функциональное тестирование: создание транзакций, установка лимитов, пополнение/снятие средств с целей.

- Тестирование UI/UX: соответствие темной теме, адаптивность под различные экраны, корректность Material 3 компонентов.

- Бизнес-логика: расчет баланса, конвертация валют (EUR, USD, RUB, GBP) по заданным коэффициентам, расчет прогресса целей.

- Навигация: переходы между экранами HomePage, Transactions, Reports, Budget.

- Data Persistence: сохранение состояния после перезагрузки приложения.

1.4. Исключения (Out of Scope)

- Тестирование безопасности (пентест).

- Нагрузочное тестирование (Performance/Stress) — ввиду отсутствия серверной части.

- Интеграционное тестирование с внешними банковскими API (не реализовано в v1.0).

1.5. Стратегия и типы тестирования

- Smoke Testing: проверка критического пути (запуск, добавление транзакции).

- Functional Testing: позитивные и негативные сценарии работы с формами.

- Regression Testing: проверка стабильности существующих функций при внесении правок в ViewModel/DataStore.

- Compatibility Testing: проверка на Android API 24 (min) и API 36 (target).

1.6. Тестовое окружение

- Эмуляторы: Pixel 8 (Android 14/15, API 34/35).

- Реальные устройства: Samsung Galaxy S23 (Android 14), Xiaomi Redmi Note 10 (Android 12).

- Инструменты: Android Studio Iguana/Ladybug, Logcat, Layout Inspector.

1.7. Критерии начала и завершения

- Начало: Наличие стабильной сборки (APK/AAB), готовность тестовой документации.

- Завершение: 100% выполнение тест-кейсов, отсутствие открытых дефектов уровней Critical и Blocker.

2. ЧЕК-ЛИСТ (CHECKLIST)

2.1. Глобальная навигация и UI

Отображение Footer-меню на всех основных экранах.

Корректный переход по иконкам: Home, Transactions, Reports, Budget.

Смена валюты через Header (CurrencySelector) применяется глобально ко всем суммам.

Отображение профильной иконки в Header.

2.2. Модуль транзакций (Transactions)

Добавление транзакции (Income/Expense).

Валидация пустых полей в диалоге добавления.

Фильтрация списка транзакций (Week, Month, Year).

Присвоение корректной иконки в зависимости от категории.

Отображение даты транзакции в формате dd.MM.yyyy.

2.3. Модуль отчетов и лимитов (Reports)

Установка лимита на категорию.

Расчет прогресс-бара (зеленый — в рамках лимита, красный — перерасход).

Отображение секции "Categories over Budget" при превышении.

Конвертация лимитов при смене валюты приложения.

2.4. Сберегательные цели (Budget/Goals)

Создание цели с указанием дедлайна и цвета.

Расчет отклонения ("deviation") от графика накоплений.

Операция Deposit (увеличение суммы цели, уменьшение общего баланса).

Операция Withdraw (уменьшение суммы цели, увеличение общего баланса).

Автоматическое создание системной транзакции при пополнении/снятии.

2.5. Бизнес-логика и данные

Корректность формулы: Balance = Total Income - Total Expenses.

Конвертация валют согласно курсам: USD (1.05), RUB (105.0), GBP (0.85) относительно EUR.

Сохранение данных в DataStore после закрытия процесса (Kill process).

3. ТЕСТ-КЕЙСЫ (TEST CASES)

| ID | Название | Предусловия | Шаги | Ожидаемый результат | Статус |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TC-01 | Создание расходной транзакции | Приложение запущено, валюта — EUR | 1. Перейти в 'Transactions'.<br>2. Нажать '+'.<br>3. Ввести 'Lunch', 15.00, категория 'Fast food'.<br>4. Нажать 'Add'. | Транзакция отображается в списке. Общий баланс уменьшился на 15.00€. | N/A |
| TC-02 | Динамическая конвертация валюты | В системе есть транзакция на 100€ | 1. В Header нажать на селектор валют.<br>2. Выбрать 'RUB'. | Сумма транзакции отображается как 10 500.00₽. Баланс пересчитан по курсу 105.0. | N/A |
| TC-03 | Валидация лимита в отчетах | Лимит на 'Taxi' — 50€ | 1. Добавить расход в категории 'Taxi' на 60€.<br>2. Перейти в 'Reports'. | Карточка 'Taxi' показывает перерасход 10€. Прогресс-бар содержит красную секцию. | N/A |
| TC-04 | Создание сберегательной цели | Экран 'Budget' пуст | 1. Нажать '+'.<br>2. Ввести 'Car', 10000, 12 Months.<br>3. Выбрать цвет и иконку.<br>4. Нажать 'Create'. | Цель создана. Рассчитан корректный дедлайн (+12 месяцев от текущей даты). | N/A |
| TC-05 | Взаимодействие цели и транзакций | Баланс 1000€, цель 'Savings' 0€ | 1. Открыть цель 'Savings'.<br>2. Нажать 'Deposit' на сумму 200€.<br>3. Проверить 'Transactions'. | Сумма цели стала 200€. Общий баланс стал 800€. Создана транзакция "Пополнение счета: Savings". | N/A |
| TC-06 | Негативный тест: Пустой ввод | Диалог добавления открыт | 1. Оставить поле 'Amount' пустым.<br>2. Нажать 'Add'. | Кнопка неактивна или выводится ошибка валидации. Транзакция не создана. | N/A |
| TC-07 | Фильтрация по периодам | Есть транзакции за прошлый месяц и текущий | 1. Выбрать фильтр 'This Month'.<br>2. Выбрать фильтр 'This Year'. | Список обновляется. При 'This Month' видны только транзакции текущего календарного месяца. | N/A |
| TC-08 | Персистентность данных | Добавлены данные | 1. Закрыть приложение через диспетчер задач.<br>2. Запустить приложение снова. | Все транзакции, цели и настройки валюты сохранились без изменений. | N/A |
| TC-09 | Граничные значения: Нулевой баланс | Баланс 0€ | 1. Добавить расход на 10.00€. | Баланс отображается как -10.00€. Система корректно обрабатывает отрицательные значения. | N/A |
| TC-10 | Снятие средств с цели (Withdraw) | На цели 'Vacation' 500€ | 1. Нажать 'Withdraw' на 100€. | Сумма на цели стала 400€. Общий баланс увеличился на 100€. | N/A |

Риски и допущения

- Риск: Хардкод курсов валют в AppCurrency. В реальных условиях требуется API, так как курсы волатильны.

- Допущение: Точность вычислений Double достаточна для MVP, однако для крупных сумм рекомендуется переход на BigDecimal во избежание ошибок округления.

- Риск: Использование System.currentTimeMillis() в качестве ID может привести к коллизиям при сверхбыстром добавлении данных (маловероятно для ручного ввода).

Подпись:
Senior QA Engineer
Monetto Development Team